- Helyszín: 2111 Szada, Szőlőhegy (Szabadság utca)

Megtett intézkedések:

- a játszótéri eszközök időszakos ellenőrzése a kijelölt szervezettel megtörtént, annak alapján a játszótér elbontásra került

- az új játszótéri eszközök első ütemű beszerzése megtörtént

- a terület tereprendezése és az elkorhadt, veszélyes fák kivágása a jelen előterjesztés készítésekor van folyamatban

- az új eszközök telepítése az alábbiak szerint történik

Szükséges további intézkedések:

- a terveken szereplő és a kisebb korosztály számára is megfelelő további játszóeszközök beszerzése (csúszda, hinta, homokozó), ehhez költségvetési forrás biztosítása

- a játszótér ívóvízzel és mosdóhelyiséggel történő ellátása

- a játszótér körbekerítése

- a felső ingatlanrész használatának Szadai Sportegyesülettel történő rendezése

- a felső ingatlanrész tömegsportolásra alkalmas, esetlegesen fedett helyiségrészének kialakítása, felújítása

- Helyszín: 2111 Szada, Korizmics utca (Sportpálya és szabadidőpark)

Megtett intézkedések:

- az új játszótéri eszközök és street workout elemek első ütemű beszerzése megtörtént

- a terület tereprendezése megtörtént

- az új eszközök telepítése az alábbi terv szerint történik

Szükséges további intézkedések:

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész (szabadidőpark) tekintetében a használatot szükséges rendezni a Szadai Sportegyesülettel, ahhoz, hogy a szabadidőparkot a lakosság bármikor használni tudja

- labdafogóháló, fűgyűjtő, konténertároló és lemezszertár kialakítása

- Helyszín: 2111 Szada, Fő tér

Szükséges intézkedések:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat lefolytatása a kijelölt szervezettel

- az áttelepítéssel érintett alábbi ingatlanrész (Szada belterület 501/7 hrsz.) biztonságossági követelményeknek való megfelelőségének vizsgálata

- Helyszín: 2111 Szada, Széchenyi utca 1.

Szükséges intézkedések:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálat lefolytatása a kijelölt szervezettel

- elbontás esetén új játszóeszközök beszerzése

- Helyszín: 2111 Szada, Kertalja utca (patak)

Szükséges intézkedések:

- a biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget ellenőrző vizsgálat lefolytatása a kijelölt szervezettel

- elbontás esetén új játszóeszközök beszerzése